| 1 |  |  | Sự chuẩn bị/準備工作 | Nhóm quản lý sản xuất/生管組 | Kho hàng/倉庫 | Các mặt hàng cần xử lý được phân loại và đóng gói theo thông số kỹ thuật/將要外加工之物品按規格分類、包裝 |  | Báo cáo hệ thống lệnh sản xuất/系統報工單 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  | Mở lệnh xử lý bên ngoài/開托外加工單 | Nhóm quản lý sản xuất/生管組 |  | Cho biết các yêu cầu khác nhau cần thiết cho từng thông số kỹ thuật và mở đơn đặt hàng xử lý bên ngoài và ngày giao hàng/注明每種規格所需的不同要求,並開托外加工單及交期 |  | Thuê ngoài đơn hàng gia công/托外加工單 | Vì công ty chúng tôi chỉ mang theo ba bản đầu tiên của lệnh xử lý xuất khẩu khi giao hàng nên không có chữ ký trả lại cho bản đầu tiên/由於我司送貨時只帶托外加工單的前三聯,所以第一聯沒有回簽 |
| 3 |  |  | Bộ xử lý ký biên lai/加工商簽收 | Bộ xử lý/加工商 | Nhóm quản lý sản xuất/生管組 | Phân loại các mặt hàng có cùng thông số kỹ thuật và yêu cầu/將各種規格之要求相同的物品歸類 |  |  |  |
| 4 |  |  | Theo dõi tiến trình/進度跟催 | Nhóm quản lý sản xuất/生管組 | Bộ xử lý/加工商 | Liên hệ với bộ xử lý qua điện thoại để hỏi về tiến độ của họ để họ có thể phản hồi kịp thời cho doanh nghiệp/以電話的方式聯系加工商,詢問其進度狀況,以便及時回復業務 |  | Thuê ngoài đơn hàng gia công/托外加工單 |  |
| 5 |  |  | Giao hàng/交貨 | Bộ xử lý/加工商 | Nhóm quản lý sản xuất/生管組 |  |  | Phiếu giao hàng của khách hàng/客戶送貨單 |  |
| 6 |  |  | Thông báo nghiệm thu đảm bảo chất lượng/通知品保驗收 | Nhóm quản lý sản xuất/生管組 | Bộ phận Đảm bảo Chất lượng/品保課 | Kiểm tra xem bộ xử lý có thực hiện theo yêu cầu hay không và cung cấp chứng chỉ đảm bảo chất lượng/檢查加工商是否按要求制作,並提供品質保證書 |  |  | Bởi vì công ty chúng tôi không thể kiểm tra tại thời điểm đó, bộ xử lý cung cấp chứng chỉ đảm bảo chất lượng/因我司無法當時檢驗,故加工商提供品質保證書 |
|  | NO quay lại /回到2 | YES |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Kho bãi/入庫 | Nhóm quản lý sản xuất/生管組 | Nhóm đóng gói. Kho hàng/包裝組.倉庫 | 1.Kho bãi入庫 2.Tín dụng/進帳 |  |  |  |